软件评测实施流程

# 一、项目立项阶段台账（必做清单）

## 1. 对接确认资料

- 确认评测用途：招投标选型 / 项目验收 / 合规测评 / 定级备案 / 性能摸底

- 确认评测范围：模块、功能、版本、部署环境、排除范围

- 确认评测依据：合同、需求规格说明书、国标、行标、甲方要求

- 确认交付周期、对接人、甲乙双方权责

## 2. 合同与立项资料

- 测评委托协议 / 测评合同签订完成

- 项目立项单、项目编号确立

- 保密协议签署（如需）

## 3. 收齐被测软件资料

- 软件安装包 / 部署镜像 / 源码（按需）

- 软件版本说明、更新日志

- 需求文档、概要设计、详细设计、用户手册

- 系统拓扑图、数据库说明、接口文档

- 部署账号、管理员权限、测试账号

# 二、评测方案编制阶段（输出正式方案）

## 1. 方案内容确认项

- 测评总体目标、测评范围明确

- 测评环境（硬件、系统、数据库、网络、浏览器版本）明确

- 测评维度确定：功能、性能、兼容性、易用性、安全性、文档、稳定性

- 测评标准、判定准则、合格阈值明确

- 编制测试需求表（功能清单），此表可由业主，开发单位提供，也可委托测试单位整理，也可通过系统爬取，形成明确测试任务单，这份业务单，需相关方签字确认

- 项目进度计划、里程碑排期

## 2. 方案评审

- 内部技术评审通过

- 甲方确认测评方案（签字 / 盖章 / 邮件确认），主要是明确测试需求表

# 三、测评环境搭建与核验

- 独立测试环境部署完成（与生产隔离）

- 环境版本与交付版本一致性核验

- 网络、端口、权限、服务状态校验正常

- 数据库初始化、基础数据准备完成

- 测试工具部署完成（压测、抓包、漏洞扫描、兼容测试工具）

- 环境快照 / 备份完成

- 编制测试用例，涉及功能细节确认，需业主或者开发单位配合，测评实施组内部评审

# 四、正式测评执行台账（核心执行清单）

## 1. 功能测评

- 所有业务模块全覆盖测试

- 正常流程、异常流程、边界场景测试

- 权限分级测试（管理员 / 普通用户 / 访客）

- 数据增删改查完整性校验

- 功能缺陷逐条记录（等级：高危 / 中危 / 低危 / 建议）

## 2. 性能测评

- 并发压力测试

- 响应时间、吞吐量、事务成功率统计

- 长时间稳定性压测（持续运行）

- 服务器 CPU、内存、磁盘、网络资源监控

- 性能瓶颈、卡顿、超时、死锁记录

## 3. 兼容性测评

- 多操作系统适配

- 多浏览器适配

- 多分辨率、终端适配

- 版本兼容、升级兼容测试

## 4. 安全 & 合规测评

- 账号安全、密码策略、登录校验

- 权限越权测试

- SQL 注入、XSS、弱口令、敏感接口测试

- 数据传输加密、存储校验

- 日志审计、操作留痕核查

- 个人信息合规、最小权限核查

## 5. 易用性 & 文档测评

- 界面交互合理性、操作便捷度

- 报错提示友好性

- 帮助文档、部署文档完整性、准确性

# 五、缺陷管理与复测闭环

## 1. 问题汇总

- 所有缺陷统一录入缺陷台账

- 每条问题包含：现象、复现步骤、截图、日志、风险等级、影响范围

## 2. 整改跟踪

- 提交问题清单给开发 / 甲方

- 跟踪整改进度、整改截止时间

- 对已修复问题逐条回归复测

- 对无法修复问题：风险说明、遗留问题备案、双方确认

## 3. 闭环要求

- 高危问题 100% 修复闭环

- 中危问题基本闭环，特殊情况书面备案

- 低危 / 建议问题整理为优化建议

# 六、测评报告编制 & 审核交付

## 1. 报告内容核查

- 项目基本信息、测评范围、测评环境完整

- 测评依据、测评方法清晰

- 各维度测评数据、截图、指标齐全

- 缺陷汇总、风险分析、优化建议完整

- 综合测评结论明确（合格 / 基本合格 / 待整改）

## 2. 内部审核流程

- 测试工程师自审

- 技术负责人复审

- 质量负责人终审

## 3. 交付归档

- 出具电子版正式报告

- 出具盖章纸质报告（如需）

- 报告交付签收记录

# 七、项目收尾归档清单（全套归档）

- 测评合同、立项资料

- 测评方案、确认记录

- 测试用例、测试原始数据、压测日志

- 缺陷台账、整改回执、复测记录

- 正式测评报告及附件

- 环境清理、权限回收、项目结项

# 附：标准流程极简一句话版

立项对接 → 收集方案 → 环境搭建核验 → 全维度测评执行 → 缺陷整改复测 → 报告三审出具 → 项目归档闭环

# AI核心需求：

- 生成测试需求模块（明确需求，信息对齐）

通过上传项目用户文档集（项目采购合同、设计方案、需求规格说明书、产品说明书、用户/操作手册等），工具从上传的文档集中分析并提取测试需求，并生成符合机构技术记录模板格式要求的《测试需求》文档。

- 用需求表编制测试用例（AI生成，人工核对）

- 自动化功能测试模块（执行用例测试，记录结果，输出问题清单）

A测试准备阶段：把被测样品的《测试需求》、测试账号、约束条件等信息上传至信“样品信息库”

B测试执行阶段：在工具上输入被测样品链接地址信息，工具自动对照《测试需求》的内容，自动扫描识别系统功能，并模拟人工测试方式，自动化完成被测样品的功能性测试。

- 生成测试用例及记录模块（根据执行结果，修正测试用例）

测试过程中工具能够自动记录测试过程及测试结果。测试完后，将测试过程及结果生成符合我机构技术记录模板格式要求的《测试用例及记录》和《测试问题及回归记录》文档。

- 生成报告模块

根据自动化测试结果，能够生成符合我机构技术记录模板格式要求的《测试报告》。